# 📄 СИСТЕМНЫЙ ПЛАН «ДЖЕМИНИ»

Проект: Платформа управленческого учета и товарной аналитики (MVP). Статус: Техническое задание для реализации.

## 1. АНАЛИЗ И КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Проект классифицируется как Data-Driven Dashboard. Главный риск — «мусор на входе — мусор на выходе».

- Решение: Отказ от прямой обработки данных нейросетью. Переход к жестким алгоритмам на Python, где ИИ используется только как «архитектор кода» и «умный классификатор» неявных строк.

- Принцип экономии: Использование Open Source библиотек (Pandas, DuckDB) и бесплатного хостинга (Streamlit Cloud).

## 2. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ (БЕСПЛАТНЫЙ СТЕК)

- Ядро: Python 3.11 (обработка данных).

- Хранение: DuckDB (локальная база данных, не требующая настройки сервера).

- Интерфейс: Streamlit (веб-панель для руководителя).

- Нормализация: Библиотека thefuzz (сопоставление имен контрагентов и товаров).

- Прогнозы: Библиотека statsmodels (классическая математическая статистика).

## 3. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ

### Этап 1: Финансовый конвейер (ДДС)

- Что делаем: Скрипт, который берет выписки 1С и Excel-реестры касс.

- Техническое решение: * Объединение по полям: Дата, Сумма, Тип (наличные/безнал), Статья.

  - Авто-привязка бенефициара по ключевым словам в назначении платежа.

- Результат: Единый Excel-файл ДДС с чистой структурой.

### Этап 2: Товарный блок и Маржа

- Что делаем: Соединение отчета «Продажи» и «Ведомость по партиям».

- Техническое решение: * Расчет себестоимости методом FIFO.

  - Маппинг номенклатуры (если в разных отчетах товар называется по-разному).

- Результат: Отчет по валовой прибыли и рентабельности каждой позиции.

### Этап 3: Аналитика и Прогнозы (Интеллект системы)

- Что делаем: Внедрение формул оборачиваемости и прогноза остатков.

- Техническое решение: * ABC-анализ: Выделение 20% товаров, приносящих 80% прибыли.

  - XYZ-анализ: Определение стабильности спроса.

  - Прогноз кассового разрыва: (Текущий остаток денег + Ожидаемая выручка) - (Обязательные платежи + Закупки).

- Результат: Текстовая справка-рекомендация: «Закупить товар А к 15 числу, иначе будет дефицит».

## 4. МОИ ДОПОЛНЕНИЯ (ЭКСКЛЮЗИВ ДЖЕМИНИ)

- Модуль «Детектор аномалий»: Автоматическое оповещение, если цена закупки у поставщика выросла более чем на 5% относительно прошлого периода.

- Парсинг цен (Light-версия): Вместо сложного парсера Avito используем готовые расширения для браузера или простейшие API (например, SerpApi) для мониторинга конкурентов по топ-10 позициям.

- Налоговый щит: Автоматический расчет суммы к резервированию под налоги (УСН/НДС) в реальном времени.

## 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ (КАК СДЕЛАТЬ ЭТО БЫСТРО)

Чтобы реализовать этот план с минимальными усилиями, используйте следующий промпт для вашего ИИ-помощника:

«Напиши Python-скрипт на базе библиотеки Pandas. Задача: объединить два Excel-файла (банковская выписка и кассовый реестр). У них разные колонки, нужно привести их к виду: Дата, Сумма, Статья, Тип оплаты. Если в колонке 'Назначение' есть слово 'Иванов', в колонку 'Бенефициар' пиши 'Владелец 1'. Выдай результат в новый Excel».

### Рекомендация по техбазе:

- Локально: Ваш ноутбук (бесплатно).

- Облако: GitHub Codespaces (бесплатно 60 часов в месяц) — идеально для разработки.

- Дашборд: Streamlit Community Cloud (бесплатно).

Совет: Скопируйте этот текст в файл "План_Джемини.md" или ".docx". Это ваша рабочая стратегия. Если нужно расписать конкретный код для любого из этапов — дайте знать.