# 1. Честный вывод по проекту

Твоя идея — это не просто “дашборд”. Это система управленческого учета и аналитики для торгового/товарного бизнеса, которая должна из разрозненных выгрузок собирать:

- движение денег;

- товарные остатки;

- продажи;

- валовую прибыль;

- взаиморасчеты;

- закупочные рекомендации;

- прогноз кассовых разрывов;

- управленческий отчет для собственника.

В исходной идее уже правильно заложено, что конечные отчеты, кроме справки-рекомендации, должны формироваться в Excel, а первичные данные включают банковские выписки, ПКО/РКО, продажи, партии товаров, взаиморасчеты, расходы и валовую прибыль.

Главный риск: система будет ошибаться не из-за слабого ИИ, а из-за грязных данных: разные форматы Excel, разные названия товаров, неполные назначения платежей, разные даты отчетов, ошибки в остатках, отсутствие себестоимости или некорректная валовая прибыль. Это же верно отмечено в плане GPT: сложность не в коде, а в нормализации, проверках, себестоимости и качестве входных файлов.

# 2. Что я считаю правильной стратегией

## Нельзя начинать с большой платформы

Не нужно сразу делать React-интерфейс, роли, личные кабинеты, серверы, сложный AI-модуль и парсер Avito. Это приведет к дорогой и хрупкой системе.

Правильный порядок:

сначала — Excel-автоматизатор → потом — локальный MVP → потом — база данных → потом — веб-платформа → потом — AI-рекомендации и рынок.

Иначе есть риск построить красивую оболочку, которая не сможет стабильно обработать реальные файлы.

# 3. Целевая концепция продукта

## Рабочее название

Платформа управленческого учета, товарной аналитики и закупочного планирования для малого и среднего бизнеса.

## Основная ценность

Собственник загружает стандартные выгрузки из 1С/Excel и получает:

- где деньги;

- чьи деньги в бизнесе;

- что лежит на складе;

- что продается;

- что зависло;

- кто из клиентов выгоден;

- что закупать на 30/90 дней;

- когда может возникнуть кассовый разрыв;

- какие расходы растут;

- какие товары нужно распродавать или исключать.

# 4. Конкуренты и что у них взять

На рынке уже есть сильные решения, но они в основном закрывают финансовый управленческий учет, а не полноценную связку “деньги + товар + склад + закупки + прогноз”.

## 1. ПланФакт

ПланФакт делает финансовый учет, подключение банков, 1С и CRM, а также управленческие отчеты и прогноз кассовых разрывов.

Что взять:

- ДДС;

- ОПиУ;

- баланс;

- платежный календарь;

- прогноз кассовых разрывов;

- интеграции с банками и 1С.

Чего не хватает для твоей идеи: глубокого товарного блока, анализа партий, неликвида, ABC/XYZ, закупок 30/90 дней.

## 2. Финтабло

Финтабло делает управленческий учет и интеграцию с 1С через специалистов-интеграторов.

Что взять:

- методологию внедрения;

- этапность настройки;

- понятную структуру ОПиУ;

- принцип “сначала подготовка данных, потом отчеты”.

## 3. Финолог

Финолог делает контроль денежных потоков, планирование денег и прогноз кассовых разрывов.

Что взять:

- визуализацию кассовых разрывов;

- календарь поступлений и платежей;

- план-факт по деньгам.

## 4. Power BI

Power BI — сильная BI-платформа для визуализации, отчетов и интерактивных дашбордов. Microsoft описывает Power BI как масштабируемую платформу self-service и enterprise BI.

Что взять:

- логику дашбордов;

- фильтры;

- визуализацию KPI;

- один экран для руководителя.

## 5. Metabase / Streamlit / DuckDB

Metabase — open-source BI-инструмент, который подключается к базам данных и строит дашборды. 
Streamlit — open-source Python-фреймворк для быстрых интерактивных data-приложений. 
DuckDB — аналитическая SQL-база, которая может работать локально на ноутбуке или сервере.

Что взять:

- быстрый MVP;

- локальную обработку Excel;

- дешевые прототипы;

- минимум серверной инфраструктуры на старте.

# 5. Лучший стек для старта

## Этап 1 — быстрый MVP без лишних затрат

| Компонент | Рекомендация |
| --- | --- |
| Язык | Python |
| Excel | pandas, openpyxl, xlsxwriter |
| Локальная база | DuckDB или SQLite |
| Интерфейс | Streamlit |
| Графики | Plotly |
| Нечеткое сравнение товаров/контрагентов | rapidfuzz / thefuzz |
| Прогнозы | statsmodels, later Prophet |
| Выгрузка отчетов | Excel |
| AI | только для помощи в коде и текстовых рекомендаций |

План Gemini правильно предлагает Python, DuckDB, Streamlit, thefuzz и statsmodels как дешевый стартовый стек.

## Этап 2 — рабочая система

| Компонент | Рекомендация |
| --- | --- |
| Backend | FastAPI |
| База | PostgreSQL |
| Очереди задач | Celery / RQ |
| Хранилище файлов | S3-совместимое или локальное |
| Дашборд | Streamlit / Metabase |
| Авторизация | роли пользователей |
| Развертывание | Docker Compose |

## Этап 3 — промышленная платформа

| Компонент | Рекомендация |
| --- | --- |
| Backend | FastAPI или Django |
| Frontend | React |
| База | PostgreSQL |
| BI | Metabase / Superset / Power BI |
| ETL | Prefect / Airflow |
| Очереди | Redis + Celery |
| Логи | Grafana / Loki |
| Хранилище | S3 |
| ML | отдельный сервис прогнозов |

# 6. Дорожная карта работ

## Этап 0. Сбор реальных материалов

Цель: понять реальные структуры файлов.

Нужны по 2–3 примера каждого отчета:

- банковская выписка из 1С/банка;

- реестр ПКО;

- реестр РКО;

- отчет “Продажи за период”;

- ведомость по партиям товаров на складах;

- ведомость по взаиморасчетам;

- отчет по расходам;

- отчет “Валовая прибыль”;

- пример желаемого конечного Excel-отчета;

- пример справки-рекомендации для заказчика.

Результат этапа: словарь входных файлов и обязательных колонок.

## Этап 1. Проверка качества файлов

Это самый важный этап.

Система должна до расчетов проверять:

- совпадают ли конечные даты всех отчетов;

- есть ли обязательные колонки;

- нет ли пустых дат;

- нет ли пустых сумм;

- нет ли отрицательных остатков без объяснения;

- есть ли себестоимость;

- есть ли единицы измерения;

- нет ли дублей;

- совпадают ли итоги с исходными файлами;

- можно ли принять пакет в работу.

В твоей исходной идее прямо указано, что последняя дата в первичных отчетах должна совпадать, иначе отчеты нельзя принимать в работу. Это нужно сделать жестким стоп-контролем.

Результат этапа: лист Excel 00_Проверка, где будет статус:
“Принято” / “Отклонено” / “Принято с предупреждениями”.

## Этап 2. Финансовый блок

Что делает:

- объединяет банк и кассу;

- определяет источник: банк / касса;

- определяет счет или кассу;

- классифицирует приход/расход;

- определяет бенефициара;

- присваивает статью ДДС;

- формирует единый отчет движения денежных средств.

Важно: классификацию платежей нельзя сразу отдавать ИИ. Сначала должны быть:

- правила по ключевым словам;

- справочник контрагентов;

- справочник бенефициаров;

- справочник статей ДДС;

- ручная корректировка;

- запоминание исправлений;

- ИИ — только для спорных строк.

План GPT правильно фиксирует: сначала правила, затем ручная корректировка, затем запоминание, и только потом ИИ для спорных платежей.

## Этап 3. Товарный блок

Что считает:

- продажи по товарам;

- продажи по клиентам;

- остатки на складе;

- приход/расход по партиям;

- оборачиваемость;

- неликвид 1/2/3 года;

- ABC-анализ;

- XYZ-анализ;

- маржинальность товаров;

- маржинальность клиентов.

Критический момент: без корректной себестоимости нормальный анализ прибыли невозможен. Если себестоимость есть только в отчете “Валовая прибыль”, надо использовать его как основной источник маржинальности.

## Этап 4. Единый управленческий Excel-отчет

Минимальная структура файла:

| Лист | Содержание |
| --- | --- |
| 00_Проверка | статус загрузки, ошибки, предупреждения |
| 01_ДДС | банк + касса в единой таблице |
| 02_Деньги_на_конец | остатки по счетам и кассам |
| 03_Продажи | продажи по товарам и клиентам |
| 04_Остатки | товарные остатки |
| 05_Неликвид | товары 1/2/3 года |
| 06_Маржинальность_товары | прибыльность товаров |
| 07_Маржинальность_клиенты | прибыльность клиентов |
| 08_Взаиморасчеты | дебиторка/кредиторка |
| 09_Расходы | свод расходов |
| 10_ПиУ | прибыль и убытки |
| 11_Прогноз_30 | прогноз на 30 дней |
| 12_Прогноз_90 | прогноз на 90 дней |
| 13_Рекомендации | текстовая справка |

## Этап 5. Прогноз закупок

Формула MVP:

прогноз продаж на период + страховой запас − текущий остаток = рекомендованный закуп

Для 30/90 дней нужно учитывать:

- средние продажи за 3/6/12 месяцев;

- сезонность;

- текущий остаток;

- срок поставки;

- минимальный страховой запас;

- маржинальность;

- скорость оборачиваемости;

- неликвид;

- остаток денег;

- ожидаемую выручку.

Критично: закупочная рекомендация не должна быть “заказать всё, чего не хватает”. Нужно учитывать деньги и риск кассового разрыва.

## Этап 6. Прогноз кассовых разрывов

Формула:

начальный остаток денег + ожидаемые поступления − обязательные расходы − закупки = прогнозный остаток

Система должна показывать:

- дату риска;

- сумму дефицита;

- причину риска;

- варианты решения:

  - перенести закупку;

  - ускорить сбор дебиторки;

  - сократить расходы;

  - частично закупать только высокооборачиваемые позиции;

  - привлечь финансирование.

## Этап 7. Дашборд руководителя

Не раньше, чем появится стабильный Excel-отчет.

Минимальные блоки дашборда:

- деньги на конец периода;

- продажи;

- прибыль;

- расходы;

- дебиторка;

- кредиторка;

- остатки товаров;

- неликвид;

- товары AX / BY / CZ;

- прогноз кассового разрыва;

- рекомендации по закупкам.

## Этап 8. AI-рекомендации

ИИ не должен считать цифры. Цифры должны считать алгоритмы.

ИИ можно использовать для:

- текстового объяснения результата;

- формулировки рекомендаций;

- поиска аномалий;

- объяснения причин роста расходов;

- подготовки справки для заказчика;

- проверки логики отчета;

- помощи в коде.

## Этап 9. Рыночный мониторинг / Avito / конкуренты

Это не MVP.

Причины:

- юридические ограничения парсинга;

- блокировки;

- нестабильная структура сайтов;

- сложность сопоставления товаров;

- риск грязных рыночных данных.

В план DeepSeek включен парсинг Avito через готовые решения или Apify, но это нужно оставить на поздний этап, а не включать в ядро системы.

# 7. Приоритеты разработки

## Срочно

- Собрать реальные файлы.

- Описать структуры входных отчетов.

- Сделать проверку дат и колонок.

- Сделать финансовый блок.

- Сделать товарный блок.

- Сделать Excel-выгрузку.

## Высокий приоритет

- Маржинальность.

- Оборачиваемость.

- Неликвид.

- ABC/XYZ.

- Взаиморасчеты.

- Управленческий ПиУ.

## Средний приоритет

- Прогноз продаж.

- Прогноз закупок.

- Прогноз расходов.

- Прогноз кассовых разрывов.

- Текстовые рекомендации.

## Позже

- Веб-кабинет.

- Роли пользователей.

- Интеграции с банками.

- Интеграции с 1С напрямую.

- Парсер рынка.

- Продажа платформы другим клиентам.

# 8. Материалы, которые мне нужны для дальнейшей работы

Чтобы сделать следующий профессиональный шаг, нужны реальные файлы.

## Обязательно

Пришли, пожалуйста, по одному реальному или обезличенному файлу каждого вида:

- банковская выписка;

- реестр ПКО;

- реестр РКО;

- продажи за период;

- ведомость по партиям товаров;

- ведомость по взаиморасчетам;

- отчет по расходам;

- валовая прибыль;

- пример конечного отчета, который тебе нравится;

- пример справки-рекомендации, которую должен получать заказчик.

Можно обезличить названия клиентов, поставщиков и суммы, но структуру колонок лучше сохранить полностью.

# 9. Вопросы, без которых нельзя делать нормальное ТЗ

## По данным

- Отчеты выгружаются из 1С:Бухгалтерия, 1С:УТ, другой 1С или вручную в Excel?

- Форматы файлов всегда одинаковые или у каждого клиента разные?

- В выгрузках есть дата операции по каждой строке?

- В отчетах есть себестоимость товара?

- В отчете “Валовая прибыль” есть разрез по товару и контрагенту?

- Есть дата поступления партии товара на склад?

- Есть срок годности / дата закупки / дата первого поступления товара?

- Есть несколько складов?

- Есть несколько юрлиц?

- Есть несколько касс?

## По логике учета

- Прибыль считать по отгрузке или по оплате?

- Выручку признавать по продаже или по поступлению денег?

- Бенефициар — это собственник, юрлицо, проект, направление бизнеса или конечный владелец денег?

- Один платеж может относиться к нескольким бенефициарам?

- Нужно ли учитывать НДС, УСН, ЕСХН, налоговые резервы?

- Нужно ли учитывать зарплату, налоги, аренду, кредиты, лизинг отдельно?

## По товарному блоку

- Какой метод себестоимости нужен: FIFO, средняя, как в 1С?

- Нужно ли учитывать минимальный складской остаток?

- Есть ли сроки поставки по поставщикам?

- Нужно ли учитывать кратность упаковки?

- Нужно ли формировать заказ поставщику автоматически?

- Нужно ли учитывать сезонность?

## По продукту

- Это инструмент только для твоей внутренней работы или будущая коммерческая платформа?

- Пользователь будет загружать файлы сам или это будет делать специалист?

- Нужен ли личный кабинет клиента?

- Нужны ли роли: администратор, аналитик, клиент, руководитель?

- Нужна ли история всех загрузок?

- Нужно ли хранить исходные файлы?

- Нужно ли формировать Word/PDF-справку?

- Нужно ли выгружать только Excel или еще дашборд?

# 10. Рекомендуемый ближайший план работ

## Шаг 1. Сделать “паспорт входных файлов”

Для каждого файла описать:

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Название отчета | Например, банковская выписка |
| Источник | 1С / банк / Excel |
| Формат | xlsx / csv |
| Обязательные колонки | дата, сумма, контрагент |
| Проверки | дата, сумма, дубли |
| Ошибки | что делать при ошибке |
| Куда попадает | ДДС / продажи / остатки |

## Шаг 2. Сделать мастер-ТЗ

Структура:

- цель системы;

- роли;

- входные файлы;

- обязательные поля;

- проверки;

- справочники;

- расчеты;

- выходные Excel-отчеты;

- дашборд;

- прогнозы;

- ограничения MVP;

- будущие модули.

## Шаг 3. Сделать первый рабочий прототип

Не платформа. Один скрипт/мини-приложение:

- загрузить банк;

- загрузить кассу;

- объединить в ДДС;

- проверить даты;

- классифицировать статьи;

- выгрузить Excel.

## Шаг 4. Добавить товарный блок

- продажи;

- остатки;

- валовая прибыль;

- ABC;

- неликвид;

- маржинальность.

## Шаг 5. Собрать единый управленческий Excel

Это уже можно будет использовать в работе и показывать клиентам.

# 11. Критичные ограничения, которые нужно принять сразу

- ИИ не должен быть источником цифр. Он может объяснять, но не считать вместо алгоритмов.

- Без реальных файлов невозможно сделать точную архитектуру.

- Прогноз на 30/90 дней будет сценарным, а не абсолютно точным.

- Если себестоимость грязная — маржинальность будет ложной.

- Если товары называются по-разному — нужен справочник сопоставлений.

- Если конечные даты отчетов не совпадают — пакет нельзя принимать.

- Парсер Avito нельзя включать в первую версию.

- Сначала Excel-результат, потом дашборд.

- Сначала одна ниша и один тип клиента, потом универсализация.

# 12. Лучший вариант реализации

Я бы выбрал такой путь:

## Версия 1 — “Excel-автоматизатор”

Цель: быстро получить рабочий результат.

- Python;

- pandas;

- openpyxl;

- DuckDB;

- Excel-отчет;

- без личного кабинета;

- без сложного сервера.

## Версия 2 — “Локальный MVP с интерфейсом”

Цель: чтобы пользователь мог загружать файлы через окно.

- Streamlit;

- загрузка файлов;

- журнал ошибок;

- Excel-выгрузка;

- графики;

- базовые рекомендации.

## Версия 3 — “Рабочая платформа”

Цель: хранить историю, пользователей, клиентов.

- FastAPI;

- PostgreSQL;

- Docker;

- роли;

- история загрузок;

- дашборды;

- отчеты.

## Версия 4 — “Коммерческий продукт”

Цель: продавать как сервис.

- личные кабинеты;

- тарифы;

- безопасность;

- интеграции;

- маркетплейс отчетов;

- AI-рекомендации;

- рыночный мониторинг.

# 13. Какие AI использовать

| Задача | Инструмент |
| --- | --- |
| Архитектура, ТЗ, проверка логики | ChatGPT |
| Быстрый код, мелкие функции | DeepSeek / Gemini Flash |
| Интерфейс, веб-прототип | Gemini / ChatGPT |
| Проверка кода | ChatGPT + DeepSeek |
| Работа в IDE | Antigravity / Cursor / Windsurf |
| Прогнозы | Python-библиотеки, не чат-ИИ |
| Текстовые рекомендации | ChatGPT |
| Документация | ChatGPT |

План DeepSeek полезен именно как стратегия экономии кредитов: дробить проект на маленькие задачи, использовать дешевые модели для рутины и не гонять большие запросы без необходимости.

# 14. Мой профессиональный вердикт

Проект стоит делать.

Но правильная формулировка на первом этапе не такая:

“Создать платформу управленческого учета”.

А такая:

“Создать надежный конвейер обработки Excel/1С-выгрузок с проверками качества данных и формированием управленческого Excel-отчета”.

Это даст быстрый практический результат и не позволит потратить ресурсы на красивую, но бесполезную оболочку.

Следующий правильный шаг: пришли реальные/обезличенные примеры первичных отчетов. После этого можно собрать уже не общий план, а точное техническое задание + структуру таблиц + карту проверок + структуру конечного Excel-файла + очередность разработки для Antigravity